# SECURITY TESTING HUB

## Финальный план разработки (V3 - REALITY CHECK)

С учётом второго уровня критики. Реалистичный план для соло-разработчика.

Damir Panzhazov | Narxoz University | Сентябрь 2026

# ⚡ ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ V2 → V3

## 1️⃣ Только JavaScript/TypeScript для MVP

ЧТО БЫЛО:

JS + Python + PHP одновременно

ЧТО ТЕПЕРЬ:

Только Node.js/Express приложения

Python & PHP → Advanced Features (Phase 7)

ПОЧЕМУ:

• Семантика языков сильно отличается

• Tree-sitter парсер для каждого языка требует отдельной настройки

• Правила Taint-анализа разные для каждого языка

• Один язык = x3 сокращение сложности

## 2️⃣ Упрощённый Taint Analysis (Intra-procedural)

ЧТО БЫЛО:

Межпроцедурный анализ (inter-procedural) - отслеживание данных через файлы и функции

ЧТО ТЕПЕРЬ:

Внутри одной функции (intra-procedural)

ПРИМЕР:

НАХОДИМ (SQL Injection в Express):

app.get("/user/:id", (req, res) => {

const id = req.params.id;  // SOURCE (untrusted)

const query = `SELECT * FROM users WHERE id = ${id}`;  // SINK (dangerous)

db.query(query);  // ALERT!

})

НЕ НАХОДИМ (пока):

// sanitize.js

export const sanitize = (input) => { /* очищаем */ }

// controller.js

const id = sanitize(req.params.id);  // Не отслеживаем вызовы функций

ВЫИГРЫШ:

✓ Намного проще писать правила

✓ Быстрее парсить код

✓ Меньше ошибок

✓ False positives выше, но управляемы

## 3️⃣ Фаза 0: Dedicated Learning Week

ВСЕ изменения требуют времени на обучение. Добавляем полную неделю (40 часов) на:

• Изучение Tree-sitter API и архитектуры

• Научиться писать ts-query запросы

• Понять как работает AST для JavaScript

• Написать первый простой парсер

## 4️⃣ Снижение темпа: 4 часа в день

ЧТО БЫЛО:

5-6 часов/день × 8-9 недель

ЧТО ТЕПЕРЬ:

4 часа/день × 10-12 недель

РАСЧЁТ:

• Phase 0 (Learning): 1 неделя × 5 дней × 4ч = 20 часов

• Phase 1-6 (Development): 9 недель × 5 дней × 4ч = 180 часов

• ИТОГО: ~200 часов за 10-12 недель

ВЫИГРЫШ:

✓ Реалистично выполнимо (4ч в день учась полный день)

✓ Нет выгорания

✓ Время на дебаг и непредвиденные проблемы

## 5️⃣ Реалистичные метрики успеха

ЧТО БЫЛО:

• False Positive Rate < 10%

• False Negative Rate < 5%

ЧТО ТЕПЕРЬ (V1 MVP):

• False Positive Rate < 25-30% (в порядке для v1)

• False Negative Rate < 5-10% (находим большинство реальных уязвимостей)

КОНТЕКСТ:

• Snyk (enterprise): ~15-20% FP

• SonarQube: ~20-30% FP

• v1 инструмент с 25-30% FP — это честный результат

# ⏱️ НОВЫЙ ТАЙМЛАЙН V3

## Phase-by-Phase Breakdown

| Phase | Title | Duration | Hours | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 | Learning Week | 1 неделя (5 дн × 4ч) | 20ч | Tree-sitter, AST, ts-query basics |
| PHASE 1 | Architecture Setup | 4-5 дней (4ч/дн) | 18ч | Repo structure, TypeScript setup, Tree-sitter config |
| PHASE 2 | Parser + Basic Taint | 5-6 дней (4ч/дн) | 22ч | Tree-sitter интеграция, intra-proc taint для 1 атаки |
| PHASE 3 | SQL Injection Deep | 4-5 дней (4ч/дн) | 18ч | SQL Injection полностью (regex + taint hybrids) |
| PHASE 4 | XSS + Command Inject | 5-6 дней (4ч/дн) | 22ч | Оставшиеся 3 атаки (XSS, Command, Path) |
| PHASE 5 | CLI + SARIF Output | 4-5 дней (4ч/дн) | 18ч | Команды, JSON, SARIF форматирование |
| PHASE 6 | Docker Lab (SQL) | 4-5 дней (4ч/дн) | 18ч | SQL Injection lab + E2E тест |
| PHASE 7 | Documentation | 3-4 дня (4ч/дн) | 14ч | README, гайды на русском |
| PHASE 8 | Testing + CSRF Lab | 4-5 дней (4ч/дн) | 18ч | Jest тесты (70%+), CSRF lab, последняя E2E |
| PHASE 9 | Polish + Open Source | 3-4 дня (4ч/дн) | 14ч | CONTRIBUTING.md, шаблоны PR/Issues, финальный cleanup |

ИТОГО: 10-11 недель, ~182 часа (реалистично)

4 часа в день × 5-6 дней в неделю = выполнимо

# 🏗️ УПРОЩЕННАЯ АРХИТЕКТУРА (V3)

## Scanner Core Architecture

packages/scanner/

├── src/

│   ├── parsers/

│   │   ├── ast-parser.ts        # Tree-sitter для JavaScript

│   │   └── utils.ts            # Helper функции для AST

│   ├── analyzers/

│   │   ├── base-analyzer.ts    # Base class для всех анализаторов

│   │   ├── sql-injection.ts

│   │   ├── xss.ts

│   │   ├── command-injection.ts

│   │   ├── path-traversal.ts

│   │   └── csrf.ts

│   ├── taint/

│   │   └── simple-taint.ts     # Инта-procedural taint tracking

│   └── output/

│       └── sarif.ts            # SARIF JSON форматирование

## Simple Taint Tracking (Псевдокод)

function analyzeFunctionBody(funcNode, sourcePatterns, sinkPatterns) {

const sources = findNodes(funcNode, sourcePatterns);  // req.params, etc

const sinks = findNodes(funcNode, sinkPatterns);      // db.query, etc

for (const source of sources) {

const taintedVars = getAliases(source);  // Какие переменные получают это значение

for (const sink of sinks) {

if (sink.usesAnyOf(taintedVars)) {  // Используется ли tainted data в sink?

return VULNERABILITY_FOUND;

}

}

}

}

# ✅ MVP SUCCESS CRITERIA (V3)

## Scanning Quality

✓ 5 типов атак для JavaScript/TypeScript

✓ False Positive Rate: 25-30% (приемлемо для v1)

✓ False Negative Rate: < 10% (находим большинство реальных уязвимостей)

✓ Тестировано на 10+ реальных Node.js проектах

## Deliverables

✓ Working CLI (scan, lab, docs, report команды)

✓ SARIF JSON output (GitHub совместимость)

✓ 2 Docker labs (SQL Injection, XSS) с E2E тестами

✓ Documentation: гайды, API, примеры

✓ 70%+ Jest test coverage

✓ CONTRIBUTING.md, CODE_OF_CONDUCT.md

## Community

✓ GitHub repo открыт для contributions

✓ Первые 30+ GitHub stars

✓ Работает с Express/Fastify/NestJS приложениями

# 📋 ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ФАЗ

## PHASE 0: Learning Week (20 часов)

День 1-2: Tree-sitter basics

• Как работает парсер, что такое AST

• Setup tree-sitter для JavaScript

• Документация: https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/

День 3-4: ts-query язык

• Как писать query для поиска паттернов в AST

• Примеры: найти все db.query() вызовы

День 5: Первый парсер

• Написать простой парсер для Express app

• Найти все req.params использования

## PHASE 1-9: Development (162 часа)

Каждая фаза следует одному паттерну:

1. Написать код (40-50% времени)

2. Тестировать на реальных примерах (30%)

3. Дебаг false positives/negatives (20%)

4. Документировать (10%)

# ⚠️ РИСКИ И MITIGATION (V3)

| Риск | Уровень | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Tree-sitter сложнее чем казалось | СРЕДНИЙ | Добавлена Фаза 0 на обучение. Если будет сложновато, есть неделя запаса. |
| Taint анализ всё ещё непростой | ВЫСОКИЙ | Используем упрощённый intra-proc анализ. Inter-proc отложим на v2. |
| Выгорание если темп выше | СРЕДНИЙ | 4ч/день против 5-6ч. Если устал, можно снизить до 3ч без паники. |
| False positives > 30% | СРЕДНИЙ | Нормально для v1. Добавим filtering после MVP. Главное - false negatives < 10%. |
| Только 1 язык | НИЗКИЙ | Хорошая основа для v2. Node.js - самый популярный для веб. |
| Docker labs слишком сложные | СРЕДНИЙ | Начнём с одного (SQL), остальные после MVP. |

# 📊 СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ

| Aspect | V1 (Original) | V2 (Improved) | V3 (FINAL ✅) |
| --- | --- | --- | --- |
| Языки | JS+Python+PHP | JS+Python+PHP | ✅ Только JS/TS |
| Taint Analysis | Full inter-proc | Full inter-proc | ✅ Intra-proc (проще) |
| Часов в день | 4-5 | 5-6 | ✅ 4 (без выгорания) |
| Недель | 5-6 | 8-9 | ✅ 10-11 (реалистично) |
| Всего часов | 120 | 150-180 | ✅ ~180-200 |
| FP Rate цель | Не уточнено | < 10% | ✅ 25-30% (реально) |
| FN Rate цель | Не уточнено | < 5% | ✅ < 10% (честно) |
| Learning time | Не учтено | Не отдельно | ✅ Фаза 0 (1 нед) |
| Docker labs | Много | 5 | ✅ 2 (потом больше) |
| Open Source ready | Нет | Да | ✅ Да (улучшено) |

# 🎯 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

V3 — это реалистичный план, который ты РЕАЛЬНО выполнишь без героизма.

Ключевые улучшения:

✅ Один язык (JS/TS) вместо трёх

✅ Упрощённый Taint (intra-proc) вместо полного

✅ 4 часа/день × 10 недель вместо 6 часов × 5 недель

✅ Фаза 0 на обучение (не торопимся)

✅ Реальные метрики (25-30% FP, не 10%)

✅ 2 labs вместо 5 (остальные в v1.1)

ИТОГО: Выполнимый, честный, профессиональный проект для портфолио и диплома.

Версия: V3 FINAL REALITY CHECK